Expected Monetary Value (EMV)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | ¿Cuánto costaría?(Puntos menos) | Probabilidad | Puntos totales a restar |
| Tecnologías a utilizar desconocidas | 20 puntos | 20% | 4 puntos |
| Fallas en sistemas de computo | 20 puntos | 10% | 2 puntos |
| Problemas con herramientas de desarrollo | 10 puntos | 5% | 0.5 puntos |
| Rediseños de aplicación | 10 puntos | 25% | 2.5 puntos |
| Dificultad para implementar interfaces gráficas | 30 puntos | 30% | 9 puntos |
| Falta de Internet | 5 puntos | 10% | 0.5 puntos |
| Condiciones climáticas desfavorables | 5 puntos | 5% | 0.25 puntos |
| Problemas con electricidad | 15 puntos | 5% | 0.5 puntos |
| Dificultad para dominar el proyecto | 30 puntos | 15% | 4.5 puntos |
| Problemas en la planificación y calendarización de actividades | 30 puntos | 20% | 6 puntos |
| Retrasos | 30 puntos | 20% | 6 puntos |
| Enfermedades | 40 puntos | 15% | 6 puntos |
|  |  | **Total=** | **41.75 puntos menos** |